|  |  |
| --- | --- |
| AGENDA DA REUNIÃO | |
| Local: | Space 2 |
| Data: | 03/04/2024 |
| Hora: | 18h15 – 18h30 |
| Faltas: | Nenhuma |

# Detalhes da agenda

## o QUE FOI REALIZADO

### **Eduardo:** Responsividade da tela de login

### **Felipe:** Criação das tabelas do banco

### **Matheus:** Atualização do contexto; início do wireframe

### **Renan:** Protótipo do cadastro e do login

### **Samarah:** Tela, protótipo e responsividade das telas de recuperação de senha, index e login

## O QUE SERÁ FEITO

### **Eduardo:** Término da responsividade; DER do banco de dados

### **Felipe:** Tela de cadastro; diagrama da solução

### **Matheus:** Tela de dashboard do wireframe

### **Renan:** Dashboard estático; atualização do product backlog

### **Samarah:** Atualização do storyboard; header das telas

## OBSTÁCULOS

### **Eduardo:** Aparição de um quadrado branco na tela responsiva. Obstáculo foi superado com a ajuda da Samarah.

### **Matheus:** Dificuldade na ideação do wireframe porque a regra de negócio não estava bem definida.

### **Samarah:** Sobrecarga de atividade por falta de comprometimento da equipe com o projeto

## Plano de ação

##### 1. Na seção ‘obstáculos’ surgiu um problema de “falta de comprometimento”, esse problema será discutido com os membros na próxima reunião e será feito um plano de ação que todos deverão seguir.

2. De acordo com a devolutiva do controle de execução, será feito mudanças no planejamento realizado anteriormente, visando acrescentar informações importante.

3. Será realizado um documento de regras especificando como serão feitas as reuniões, atribuições de tasks, recompensas e penalidades.