|  |  |
| --- | --- |
| AGENDA DA REUNIÃO | |
| Local: | Space 1 |
| Data: | 16/04/2024 |
| Hora: | 18h20 – 18h30 |
| Faltas: | Nenhuma |

# Detalhes da agenda

## o QUE FOI REALIZADO

### **Eduardo:** DER e script do banco de dados com base no DER

### **Felipe:** Diagrama de solução

### **Matheus:** Conexão do banco de dados com o Java

### **Renan:** Protótipo da dashboard e dos alertas

### **Samarah:** Tela de esqueceu a senha

## O QUE SERÁ FEITO

### **Eduardo:** Especificação funcional e técnica

### **Felipe:** Cadastro de funcionário

### **Matheus:** Visualização de funcionários cadastrados

### **Renan:** Protótipo da dashboard e dos alertas

### **Samarah:** Botões de funcionalidades na tela de funcionários

## OBSTÁCULOS

**Renan:** Design da dashboard, complicações por causa da quantidade de informações na mesma tela

**Samarah:** Update no banco de dados. O Matheus ajudou a pedido do scrum.

## Plano de ação

##### 1. Será conversado com a cliente sobre a tela da dashboard

2. Será discutido sobre o DER do banco de dados com a cliente